钦州港公共水域浅点整治研究

采购文件

（采购方案）

采购人：广西壮族自治区北部湾港口管理局钦州分局

2025年7月

第一章 采购公告

一、项目基本情况

（一）采购项目名称：钦州港公共水域浅点整治研究

（二）项目地点：广西钦州市钦州港。

（三）项目概况：为落实部门预算，保障港口公共水域通航安全，开展钦州港公共水域浅点整治研究勘察、设计单位采购工作，由勘察单位负责开展钦州港公共水域浅点排查工作，明确浅点范围，设计单位编制浅点整治实施方案，主要内容包括：钦州港码头之间公共水域采用多波束全覆盖扫测，确定浅点区、浅点区地质勘探、编制钦州港公共水域浅点整治实施方案。

本次采购内容：钦州港公共水域浅点整治研究

（四）钦州港公共水域浅点整治研究采购最高限价：43万元，报价超过43万元的比选响应文件为无效。

（五）采购需求：

| 序号 | 标的名称 | 数量及 单位 | 简要服务要求或者技术需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 钦州港公共水域浅点整治研究 | 1项 | 对钦州港金谷港区中石油码头与国投电厂码头之间、中石化码头与天盛煤码头之间、勒沟航道、勒沟航道口门附近等存在浅点的公共水域采用多波束全覆盖扫测，确定浅点区、浅点区地质勘探、编制钦州港公共水域浅点整治实施方案（测量范围见附图）。 主要内容：多波束1:1000全覆盖扫测，面积约3.3平方公里，地勘钻孔暂估12个（实际数量以满足设计及规范要求为准），编制钦州港公共水域浅点整治实施方案1项。 交付成果包括：多波束全覆盖扫测蓝图8份、多波束扫测报告8份、电子光盘2张；浅点区地质勘探报告8份、电子光盘2张；钦州港公共水域浅点整治实施方案8份、电子光盘2张。 |

（六）合同履行期限：

服务总工期：合同签订后60日历天。

（七）本次采购不接受联合体竞标。

二、供应商的资格条件

1、具备国内独立法人资格。供应商须具有独立承担民事责任的能力，为中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有有效的营业执照；

2、单位资质和人员配备要求：

（1）单位资质要求：具备住房和城乡建设部颁发的有效的工程勘察（至少含岩土工程和工程测量）专业乙级及以上资质；具备住房和城乡建设部颁发的有效的水运行业设计乙级及以上资质。

（2）人员配备要求：勘察负责人要求具备注册土木工程师(岩土工程专业)执业证书,高级工程师及以上职称,至少担任过1个5千吨级及以上沿海码头或航道锚地工程的地质勘察负责人；测量负责人要求具备注册测绘师执业证书,高级工程师及以上职称,至少担任过1个5千吨级及以上沿海码头或航道锚地工程的测量负责人；项目实施方案技术负责人要求具备注册土木工程师(港口与航道工程专业)职业资格证书,高级工程师及以上职称,至少担任过1个5千吨级及以上沿海码头或航道锚地工程的项目负责人；提供投入人员资质证书复印件及供应商为其缴纳的2025年1-6月6个月的社保缴纳证明。

3、单位业绩要求：2022年1月1日起至投标截止时间前,独立承担过1个5千吨级及以上沿海码头或航道锚地工程的岩土勘察和地形测量。 2022年1月1日起至投标截止时间前,独立承担过1个沿海5千吨级及以上码头或航道锚地工程项目的设计。

4、供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照等行政处罚），提供书面声明。

5、在“信用中国”网站、中国政府采购网等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取采购文件

（一）获取时间：自本公告发布之日起3个工作日。

（二）获取地点：广西壮族自治区港航发展中心网站(http://www.gxghj.cn/)。

（三）获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商登录广西壮族自治区港航发展中心网站-进入“通知公告”应用，点击本公告获取采购文件（采购方案）。

四、响应文件提交

（一）提交响应文件加密电子版一份及纸质版一正一副共两份文件。

（二）响应文件加密电子版提交的邮箱地址：gkplan@126.com；响应文件纸质版文件提交的地址：广西壮族自治区北部湾港口管理局钦州分局（钦州市钦州港融和大街20号）419号办公室。

（三）响应文件提交截止时间：2025年7月21日18时00分。至响应文件截止时间时，投标供应商不足三家，另行发布延期公告；发布延期公告后，如提交响应文件的投标供应商仍不足三家的，在已提交响应文件的供应商中按照评审规则评选。

五、评审

1.时间：2025 年7 月  日 （截标后的5个工作日内完成）

2.地点：广西壮族自治区北部湾港口管理局钦州分局

六、其他补充事宜

供应商竞标注意事项

- （1）投标文件必须密封，否则按废标处理。

（2）投标文件必须满足采购文件内的要求，否则按废标、无效处理。

七、响应文件开启

不邀请供应商参加响应文件开启。

八、联系方式

联系人：刘工  联系电话：0777-3889129。

采购人：广西壮族自治区北部湾港口管理局钦州分局

2025年7月4日

第二章 供应商须知

一、本次采购采用总价包干，竞标报价包含但不限于从前期踏勘、资料收集、水上水下施工许可证办理费用、现场管理费、会议、专家咨询费、调研差旅费、管理费、文印费、设备耗材费、税费及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含为完成钦州港公共水域浅点整治研究的全部工作以及可能发生的各种费用。本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

二、竞标报价为一次报价，此次报价即最终报价，不再就价格问题另行协商。

三、竞标报价不能超过采购公告规定的最高限价，超过最高限价作竞标无效处理。

四、报价应为含税价格，并且能够提供增值税发票。

五、供应商如需现场考察，可自行前往，费用自理。

六、供应商应针对本项目的特殊性和项目所在地的地理、人文、环境进行综合的评估，谨慎报价，合理安排各项工作。

七、响应文件应于采购公告规定的响应文件提交截止时间前提交，密封邮寄或亲自提交到广西壮族自治区北部湾港口管理局钦州分局（钦州市钦州港融和大街20号）419号办公室，逾期送达的，采购人将予以拒绝。

八、响应文件应按第五章响应文件格式要求编制。响应文件正本壹份、副本壹份。

九、本项目不允许分包。

十、竞标有效期为60日历天。

第三章 采购需求

一、项目概况

为落实部门预算，保障港口公共水域通航安全，开展钦州港公共水域浅点整治研究勘察、设计单位采购工作，由勘察单位负责开展钦州港公共水域浅点排查工作，明确浅点范围，设计单位编制浅点整治实施方案，主要内容包括：钦州港码头之间公共水域采用多波束全覆盖扫测，确定浅点区、浅点区地质勘探、编制钦州港公共水域浅点整治实施方案。

采购预算金额：43万元。

二、采购项目服务内容

（一）采购项目服务的主要任务

对钦州港金谷港区中石油码头与国投电厂码头之间、中石化码头与天盛煤码头之间、勒沟航道、勒沟航道口门附近等存在浅点的公共水域采用多波束全覆盖扫测，确定浅点区、浅点区地质勘探、编制钦州港公共水域浅点整治实施方案。

（二）采购项目服务的主要工作内容

多波束1:1000全覆盖扫测钦州港公共水域，面积约3.3平方公里，地勘钻孔暂估12个（实际数量以满足设计及规范要求为准），编制钦州港公共水域浅点整治实施方案1项。

（三）采购项目服务的基本目标

1.质量目标：确保钦州港公共水域浅点整治研究质量满足合同要求。

2.进度目标：按照采购人的工期要求，按时完成钦州港公共水域浅点整治研究工作。

3.安全目标：无重大安全责任事故。

（四）采购项目的工作程序及流程

采用多波束全覆盖扫测，确定钦州港码头之间公共水域浅点区、浅点区地质勘探，编制钦州港公共水域浅点整治实施方案，通过验收。

三、技术要求

（一）技术标准

符合交通运输部现行相关规定。

（二）质量要求

工作程序、工作成果符合交通运输部现行相关规定。

四、商务要求

（一）报价要求

1.竞标报价为完成采购人指定服务全部内容的报价，必须包含：履行合同的最终价格，包括了供应商完成本项目所需的一切工作内容而发生的所有直接费用、间接费用、其他费用、税金等全部费用和供应商要求获得的利润以及应由供应商承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。

2.本次采购采用总价包干，竞标报价包含但不限于从前期踏勘、资料收集、水上水下施工许可证办理费用、现场管理费、会议、专家咨询费、调研差旅费、管理费、文印费、设备耗材费、税费及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含为完成钦州港公共水域浅点整治研究的全部工作以及可能发生的各种费用。本项目合同总价在合同执行过程中固定不变，不因各种情况变化而调整。

（二）进度要求

服务总工期：合同签订后60日历天。

（四）验收方式

由采购人组织自行验收，并邀请3名及以上（人数为单数）行业专家参与。

（五）付款方式

1.本次合同价格采用总价包干，包含但不限于从前期踏勘、资料收集、水上水下施工许可证办理费用、现场管理费、会议、专家咨询费、调研差旅费、管理费、文印费、设备耗材费、税费及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含为完成钦州港公共水域浅点整治研究的全部工作以及可能发生的各种费用,不作任何调整；按合同价进行结算。

2.分期支付

（1）第一期支付

合同签署后，由供应商提交支付申请（提供等额的增值税发票），采购人收到支付材料后14日历天内，向供应商支付合同金额的30%。

（2）第二期支付

在所有合同工作完成后，经验收合格，供应商提交支付申请（提供等额的增值税发票），采购人收到支付材料后14日历天内，向供应商支付合同剩余款项。

（六）其他要求

1.供应商应根据有关法律法规和国家现行有关技术标准、规范和规程要求，以及主管部门要求，完成合同工作。

2.供应商承担本项目必要的基础数据资料收集，完成整个项目的服务工作，并保证资料数据准确，满足服务要求，且费用由供应商承担。

第四章  评审办法

## 第一节  评审程序和评审方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、 《广西壮族自治区港航发展中心自行采购管理办法》等有关规定，采购人组建合议小组（评审小组）按本采购文件规定，对响应文件进行评审。

一、资格审查

（一）评审小组依法对供应商的响应文件中资格证明文件进行审查。

1.查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网。

2.信用查询截止时点：资格审查结束前

3.查询记录和证据留存方式：将查询网站中的查询记录截图并作为评审资料保存。

4.信用信息使用规则：

（一）对在“信用中国”网站、中国政府采购网被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（二)资格审查标准为本采购文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合采购文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

(三)供应商资格审查不通过的，其响应文件按无效响应处理。

(四)凡是不满足资格审查中的任意一条，均为不通过资格审查。

(五)如果通过资格审查的投标供应商不足三家：

（1）延长采购公告时间，延期3个工作日。

（2）延期时间截止，响应供应商为2家或2家以上的，按照正常采购流程开展。

（3）延期时间截止，响应供应商为1家的，由采购人审核供应商投标文件，确定满足采购方案的条件后，组成谈判小组与供应商谈判。根据采购人内部程序，确定中标人，签订采购合同、支付合同款等。

二、符合性审查

（一）由评审小组对资格审查的合格供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

（二）评审小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以正式函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以正式形式按照评审小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按评审小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由评审小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或加盖供应商公章。

（四）响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上1-4规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

（五）报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效响应处理：

1.商务技术评审

1）响应文件未按采购文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

3）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合采购文件要求；

4）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评审小组认定无效；

5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

6）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被评审小组认定无效；

7）采购文件未载明允许提供备选（替代）竞标方案或明确不允许提供备选（替代）竞标方案时，供应商提供了备选（替代）竞标方案的；

8）响应文件标注的项目名称或者项目编号与采购文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

9）采购文件明确不允许分包，响应文件拟分包的；

10）未响应采购文件实质性要求；

11）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

2.报价评审

1） 响应文件未提供采购文件中规定的“竞标报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照采购文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作完整唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（采购文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）报价超过最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的最后报价超过最高限价（如本项目公布了最高限价）；

6）响应文件响应的标的数量及单位与采购文件要求实质性不一致的。

三、比较与评价

（一）评审方法：综合评分法。

（二）由评审小组采用综合评分法对有效响应文件进行综合评分。

（三）评审时，评审小组各成员应当对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

1.评审小组按照采购文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

2.以投标人的有效报价的算术平均值为基准价，报价与基准价的差取绝对值。

（四）由评审小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。

（五）评审报告应当由评审小组全体人员签字认可。评审小组成员对评审报告有异议的，评审小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评审小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评审小组书面记录相关情况。评审小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 第二节  评审标准

评审小组将以采购文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 价格 （满分20分） | 以投标人的有效报价的算术平均值为基准价，报价与基准价的差取绝对值。有效报价为：投标人的报价未超过最高控制价，且投标人符合参与条件要求。 偏差率=100%×∣（报价-基准价）∣/基准价。 若投标人报价>评标基准价，则得分=20-偏差率×100×0.2； 若投标人报价≤评标基准价，则得分=20-偏差率×100×0.1。 注：分数取小数点后两位。 |
| 二 | 资信业绩 （满分20分） | 1. 2022年1月1日至今完成类似项目（沿海5千吨级码头或航道锚地工程的测量和地质勘察业绩）的，每项得3分；（沿海5千吨级至5万吨级码头以上或航道锚地工程的测量和地质勘察业绩）的，每项得4分；（沿海5万吨级码头以上或航道锚地工程的测量和地质勘察业绩）的，每项得5分，最高分10分。 注：业绩需提供合同复印件作为评审依据，同一个项目测量和地质勘察分属不同合同均予以认可，证明材料均加盖公章。 2. 具有有效的工程勘察甲级及以上资质证书和自然资源部颁发的测绘甲级及以上资质证书的，每项得2分，满分为4分。 3. 投标人自2022年1月1日以来承担过的沿海5千吨级及以上码头或航道锚地工程项目获得省部级以上优秀勘察或设计成果奖项的，每有一项得1分，最多得4分。（奖项时间认定以获奖时间为准，须提供获奖证书或证明材料复印件（或彩色扫描件），未按要求提供相关证明材料的不得分。） 4. 投标人2024年度获得水运建设市场设计企业信用评价为AA级，得2分；如信用评价仅为A级，得1分；其他等级或无等级，得0分。投标人的设计企业信用等级优先顺序：（1）2024年度广西壮族自治区交通运输厅公布的广西水运建设市场设计企业信用评价结果的等级；（2）2024年度交通运输部公布的广西水运建设市场设计企业信用评价结果的等级；（3）2024年度广西壮族自治区交通运输厅公布的全国水运工程设计企业信用评价结果的等级；（4）2024年度交通运输部公布的全国水运工程设计企业信用评价结果的等级。本项满分2分。 |
| 三 | 人员配置 （满分20分） | 拟投入人员（勘察负责人、测量负责人和项目实施方案技术负责人之外）中具有高级职称且注册土木工程师（岩土）或注册测绘师或注册土木工程师（港口与航道工程）执业证书的每人得3分，具有中级职称且注册土木工程师（岩土）或注册测绘师或注册土木工程师（港口与航道工程）执业证书的每人得1分，满分20分。（注：同一人员不重复计分。）注：提供职称证书复印件、人员工作经历表作为评审依据，证明材料均需加盖公章。 |
| 四 | 服务方案 （满分40分） | 优：工作思路清晰，内容详实，对本项目重点要点分析准确到位，进度计划安排合理，各阶段工作安排得当，进度控制措施合理、可行，提出的工作保障措施可行、针对性强，能很好地满足采购需求（33.6-40分）； 良：工作思路较清晰，内容较详实，对本项目重点要点分析比较准确到位，进度计划安排较合理，提出的工作保障措施可行、针对性较强，满足采购需求（26.8-33.5分）； 中：工作思路基本清晰，内容基本详实，对本项目重点要点分析基本准确到位，进度计划工期安排一般，提出的工作保障措施基本可行、针对性一般，基本满足采购需求（20.1-26.7分）； 差：服务方案不能满足采购需求（0-20分）。 |
| 五 | 总分=价格分+业绩分+人员配置分+服务方案分 |  |

第五章 响应文件格式

钦州港公共水域浅点整治研究

响 应 文 件

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

## 目录

一、竞标函

二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、报价清单

四、业绩和人员配置资料

五、服务方案

六、其他资料

## 一、竞标函

竞标函

广西壮族自治区北部湾港港口管理局钦州分局 ：

1.我方已仔细研究了 钦州港公共水域浅点整治研究采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）             （¥               ）的竞标总报价，按合同约定完成钦州港公共水域浅点整治研究工作。

2.我方的响应文件包括下列内容：：

（1）竞标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）报价清单；

（4）资格审查资料；

（5）服务方案。

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以竞标函为准。

3.项目负责人姓名：        年龄：    现任职务：       职称：          。

4.我方承诺在采购文件规定的竞标有效期内不撤销响应文件。

5.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

## 二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

供应商名称：

姓名：            性别：     年龄：       职务：

系                            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称：                         （盖单位公章）

年    月    日

## 二、授权委托书

授权委托书

本人             (姓名)系             (供应商名称)的法定代表人，现委托              (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自    年    月    日起至    年    月    日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年    月    日

## 三、报价清单

### （一）报价文件说明

1.“报价清单”应与“供应商须知”“采购内容及要求”“合同条款”等一起使用。

2.本次采购采用总价包干，报价为完成本项目全过程的所有费用，包含但不限于从前期踏勘、资料收集、水上水下施工许可证办理费用、现场管理费、会议、专家咨询费、调研差旅费、管理费、文印费、设备耗材费、税费及合同包含的所有风险、责任及措施等费用，包含为完成钦州港公共水域浅点整治研究的全部工作以及可能发生的各种费用。本项目合同总价在合同执行过程中是固定的，不因情况变化而调整。

3.竞标报价为一次报价，此次报价即最终报价，不再就价格问题另行协商。

4.“报价清单”中报价应以人民币为单位。

5.报价应为含税价格，并且能够提供增值税发票。

6.供应商应在“报价清单”后附计算说明，包括计算方法、取费依据等，以便采购人对供应商报价的合理性作出判断。

### （二）竞标报价表

竞标报价表

采购项目名称： 钦州港公共水域浅点整治研究

单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钦州港公共水域浅点整治研究 | 1 | 项 |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |

注:

1.供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

## 四、业绩和人员配置资料

### （一）近年开展的业绩证明文件

#### 近 3 年开展的类似项目情况汇总表

| 项目名称 | 起讫时间 | 发包人 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：①供应商应将 2022年1月1日以来签订的类似项目情况填入本表中；

②本表后须应附合同协议书或委托书的扫描件。

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

### （二）项目实施主要人员表

#### 1.参加本项目的主要人员汇总表

| 姓名 | 年龄 | 拟在本项目中 担任的职务 | 技术职称 | 从事专业 | 工作年限 | 类似项目 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字）

年    月    日

#### 2.主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年龄 |  | 执业资格证书 （或上岗证书）名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  |  | 从事相关工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：①项目负责人及各专业负责人均应填写；

②本表人员应与参加本项目的主要人员汇总表中所列人员相一致，附主要人员的身份证、职称证复印件。加盖公章。

## 五、服务方案

服务方案的工作思路需清晰，方案内容需详实，对海域测量相关法律法规的理解须熟悉透彻，对钦州港公共水域浅点整治实施方案重点、难点和要点分析应准确到位，根据项目实际情况应有针对性的措施和服务承诺，能很好地满足采购需求。

## 六、其他资料

第六章 合同格式及主要条款

合 同

项目名称：钦州港公共水域浅点整治研究

甲 方

广西壮族自治区北部湾港口管理局钦州分局

乙 方

签订地点：钦州港

签订日期：2025年  月  日

甲方：广西壮族自治区北部湾港港口管理局钦州分局

乙方：

双方根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，本着平等互利、真诚合作的原则，经协商，就钦州港公共水域浅点整治研究，达成以下协议：

一、 本合同依据下列文件签订

（一）《中华人民共和国民法典》。

（二）国家及地方有关技术咨询管理法规和规章。

二、 乙方承担的工作内容和要求

（一）项目名称：钦州港公共水域浅点整治研究。

（二）工作范围：对钦州港金谷港区中石油码头与国投电厂码头之间、中石化码头与天盛煤码头之间、勒沟航道、勒沟航道口门附近等存在浅点的公共水域采用多波束全覆盖扫测，确定浅点区、浅点区地质勘探、编制钦州港公共水域浅点整治实施方案。

（三）工作内容：依据有关规定、规范、标准，对钦州港公共水域浅点整治研究提供勘察、测量、研究工作。包括但不限于以下主要工作：

1.多波束1:1000全覆盖扫测钦州港公共水域，面积约3.3平方公里；

2.地勘钻孔暂估12个（实际数量以满足设计及规范要求为准）；

3.编制钦州港公共水域浅点整治实施方案。

三、合同履行期限

合同履行期限：合同签订后60日历天。

四、费用及其支付方式

（一）费用总额

合同总价为人民币（大写）     元整（¥   ）。本合同为固定总价合同，履行本合同服务所需的全部费用均计入合同价格中，由乙方包干使用。

（二）支付方式

1.第一期支付

合同签署后，由乙方提交第一期支付申请及提供等额的增值税发票，甲方收到第一期支付申请材料后14日历天内，向乙方支付合同金额的30%。

2.第二期支付

在所有合同工作完成后，由乙方向甲方提出验收申请，项目验收合格后，乙方提交第二期支付申请及提供等额的增值税发票，甲方收到支付材料后14日历天内支付合同剩余款项。

五、履约保证金

乙方在签订合同之前，向甲方提交金额为签约合同价的10%的履约保证金。乙方未按约定提交履约保证金的，视为乙方放弃中标资格，甲方有权不予与其签订合同；因此给甲方造成损失的，乙方还应承担相应的赔偿责任。

履约保证金可采用履约银行保函或银行转账的形式。

（1）若采用银行保函形式，应由国有商业或股份制商业银行出具，并保证其有效。执行本条规定所需的费用由乙方承担。保函的正本由甲方保存。

（2）若采用银行转账形式，应当从乙方基本账户转出，且全额一次性转入甲方指定账号，并注明“钦州港公共水域浅点整治研究履约保证金”，并且确保在中标通知书发出之日起30日内到账，否则，其履约担保视为无效。

合同项目顺利执行完毕并验收合格后，履约保证金一次性无息退还。

履约保证金指定账户：

开户名称： 广西壮族自治区北部湾港港口管理局钦州分局

开户银行： 中国银行股份有限公司钦州市钦州港支行

银行账号： 618468707782

六、资料的归属

（一）所有提交给甲方的相关的资料的最后文本，包括为履行钦州港公共水域浅点整治研究范围所编制的文件、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给委托方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

（二）乙方可保存上述资料的复印件，包括甲方提供的资料，但未经甲方的书面同意，乙方不得将上述资料用于其它任何项目。

七、双方的责任和义务

（一）甲方的责任和义务：

1.在乙方按照本合同规定履行其义务后，甲方应根据本合同约定的金额及支付方式向乙方支付合同费用。

2.甲方不承担在乙方开展钦州港公共水域浅点整治研究中发生安全责任事故的责任。

（二）乙方的责任和义务

1.根据甲方委托内容，组织人员依法开展钦州港公共水域浅点整治研究的勘察、测量、研究工作；在合同约定期限内，完成合同内容。

2.设置钦州港公共水域浅点整治研究管理机构，配备、配足满足要求的管理人员，制定与钦州港公共水域浅点整治研究项目相关的各项管理制度，保证项目质量、安全、进度、成本、环境保护等工作在可控范围，按要求完成合同任务。

3.负责钦州港公共水域浅点整治研究勘察工作现场管理。

4.不得擅自调整钦州港公共水域浅点整治研究采购内容、规模、标准，严格执行确定的合同费用。

5.依法依规开展勘察测量有关工作，确保不发生安全责任事故。

6.未经甲方同意，乙方不得将本合同中的任何权利、义务转让给第三方。

7.乙方应根据有关法律法规和国家现行有关技术标准、规范和规程要求，以及主管部门要求，完成合同工作。

8.乙方承担本项目必要的基础数据资料收集，完成整个项目的服务工作，并保证资料数据准确，满足服务要求。

八、服务质量

质量标准：按国家有关法律法规和行业规定，符合合格标准，并通过验收。

九、违约责任

如双方违反本合同约定，违约方应当按照《中华人民共和国民法典》有关条款的规定承担违约责任。

（一）违反本合同第八条约定，乙方无正当理由未按约定期限组织完成的，每逾期一天，按合同金额的万分之三从应付合同款中扣除违约金。

（二）甲方未在规定时间内付款且经乙方催促仍不支付的，从乙方催促之日起每逾期一天，按合同金额的万分之三向乙方偿付违约金。

十、争议的解决方法

在履行本合同的过程中发生争议，双方应友好协商解决。双方当事人和解或调解不成，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

由于不可抗力造成本合同不能履行时，受不可抗力影响的一方应当立即将有关情况通知另一方，因不可抗力造成的任何损失，均由受损失方自行承担。

十一、其他

（一）本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

（二）本合同由甲方法定代表人（或授权甲方）、乙方法定代表人（或授权甲方）签署并加盖合同专用章或单位公章后生效。

（三）本合同未尽事宜由双方协商解决（或双方另行签订补充书面协议，补充协议是合同的组成部分）。

（四）甲乙双方中的任何一方如更改其名称、开户银行、银行账号时均应及时书面通知对方。甲乙双方的联系方式、开户信息确认如下：

| 甲方 | 名称 | 广西壮族自治区北部湾港港口管理局 钦州分局 |  |  |  | 单位公章 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人或授权甲方签字或盖章 |  |  |  |  |  |
|  | 联系（经办）人 |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 邮政 编码 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  |
| 乙方 | 名称（或姓名） |  |  |  |  | 单位公章 年 月 日 |
|  | 法定代表人或授权甲方签字或盖章 |  |  |  |  |  |
|  | 联系（经办）人 |  |  |  |  |  |
|  | 住 所 （通讯地址） |  |  |  |  |  |
|  | 电 话 |  | 邮政编码 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  | 传真 |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |  |  |

廉 政 合 同

根据《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设和专题研究中的党风廉政建设，保证工程建设和专题研究高效优质，保证资金的安全和有效使用以及投资效益，甲方广西壮族自治区北部湾港港口管理局钦州分局与乙方                            ，特订立如下合同。

l.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行钦州港公共水域浅点整治研究合同，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6. 本合同自双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖双方单位公章后生效，至本项目全部成果通过验收后终止。

7.本合同作为钦州港公共水域浅点整治研究合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

8.本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

| 甲方：广西壮族自治区北部湾港口 管理局钦州分局 （章） 年 月 日 | 乙方： （章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：钦州市钦州港融合大街20号 | 单位地址： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： | 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |
| 电话： | 电话： |

安全生产合同

为钦州港公共水域浅点整治研究实施过程中创造安全、高效的工作环境，切实搞好本工程的安全管理工作，本工程业主广西壮族自治区北部湾港港口管理局钦州分局（以下简称“甲方”）与      （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时咨询、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，执行交通部颁发的有关安全生产的规定，认真执行合同中的有安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的勘察及咨询（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加勘察及咨询的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员。经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，乙方必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。本合同由甲方法定代表人（或授权甲方）、乙方法定代表人（或授权甲方）签署并加盖合同专用章或单位公章后生效。

| 甲方：广西壮族自治区北部湾港口 管理局钦州分局 （章） 年 月 日 | 乙方： （章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：钦州市钦州港融合大街20号 | 单位地址： |
| 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： | 法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）： |
| 电话： | 电话： |